AI-КОНТЕНТ-ЗАВОД

Техническое задание на разработку MVP платформы
автоматической генерации контента для соцсетей

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тип документа | Техническое задание (ТЗ) |
| Продукт | AI-платформа генерации контента |
| Основная площадка MVP | VK, Telegram, Яндекс «Дзен», TikTok |
| Целевая аудитория | Малый/средний бизнес, маркетологи, SMM |
| Ориентир MVP | 4–5 месяцев* |
| Ориентировочный бюджет |  |

Cодержание

1. Введение и цели проекта

2. Функциональные требования MVP

3. Нефункциональные требования

4. Стек технологий

5. Архитектура системы

6. AI-модели и пайплайны

7. Дорожная карта разработки

8. Бюджетирование

9. Критерии приемки

10. Риски

11. Заключение и развитие

1. Введение и цели проекта

1.1. Название

AI-Контент-Завод — рабочее название платформы.

1.2. Концепция

Пользователь передает ссылку на сайт или сообщество VK или другую площадку. Система изучает бизнес, формирует «ДНК бренда», а затем использует ее для автоматической генерации постов, изображений, идей и контент-плана. Нужна так же реализация по

1.3. Цели MVP

Проверить готовность пользователей платить за автоматизацию контента.

Собрать обратную связь по качеству AI-контента и UX.

Привлечь первых платящих клиентов.

Проверить техническую архитектуру перед масштабированием.

1.4. Целевая аудитория

| Сегмент | Основная боль | Ценность продукта |
| --- | --- | --- |
| Владельцы малого бизнеса | Нет SMM-команды | Быстрый поток готового контента |
| Маркетологи / SMM | Много ручной рутины | Ускорение подготовки публикаций |
| Предприниматели | Дорогой копирайтинг | AI-генерация в рамках бюджета |

2. Функциональные требования MVP

| Модуль | MVP-объем |
| --- | --- |
| Авторизация | OAuth через VK; Яндекс ID — опционально; JWT в httpOnly cookie; CSRF-защита. |
| Смысловое ядро | Парсинг сайта/VK → AI-анализ → «ДНК бренда» → ручное редактирование. |
| Генерация контента | Посты, карусели, обложки; задача/формат; 3–5 вариантов текста; асинхронная генерация. |
| Радар конкурентов | До 3 конкурентов; получение последних постов; AI-идеи; ручное обновление в MVP. |
| Публикация | Календарь; ручная выгрузка; планирование и автоматическая публикация в VK. |

2.1. Авторизация

Кнопки «Войти через VK» / «Войти через Яндекс».

Получение имени, аватара и email при наличии.

Client ID/Secret только через переменные окружения.

OAuth-токены — в зашифрованном виде.

2.2. Смысловое ядро

Ввод URL сайта или VK.

Статус анализа 5–15 секунд.

Выделение продукта, ЦА, преимуществ и Tone of Voice.

Редактирование результата пользователем.

2.3. Генератор

Выбор задачи: экспертность / возражение / польза.

Выбор формата: пост / карусель / видео.

Фоновая задача через Celery + Redis.

Редактор текста, повторная генерация картинки, одобрение.

2.4. Радар

До 3 конкурентов.

5 последних постов каждого конкурента.

Для каждого поста — собственная идея пользователя.

Переход из идеи в генератор.

2.5. Публикация

Календарь контента.

Перетаскивание поста на дату.

Публикация или планирование через VK API.

Скачивание текста + изображения для ручной публикации.

3. Нефункциональные требования

| Категория | Требование | Целевой показатель |
| --- | --- | --- |
| Производительность | API без AI | < 200 мс |
| Производительность | Генерация текста | ≤ 20–30 сек |
| Производительность | Генерация изображения | ≤ 15 сек |
| Нагрузка | Одновременные пользователи | 50–100 сессий |
| Доступность | Uptime | ≥ 99,5% |
| Безопасность | HTTPS | 100% внешнего трафика |
| Масштабирование | AI-провайдеры | Возможность замены/добавления моделей |
| UX | Адаптивность | Desktop + Mobile |

4. Стек технологий

4.1. Backend

| Компонент | Технология | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Язык | Python 3.11+ | Backend и AI-интеграции |
| API | FastAPI | Асинхронный REST API + Swagger |
| БД | PostgreSQL | Основные данные |
| ORM | SQLAlchemy async | Доступ к БД |
| Очередь | Celery + Redis | Фоновые задачи |
| Миграции | Alembic | Версионирование схемы |

4.2. Frontend / AI / Infrastructure

| Область | Технологии |
| --- | --- |
| Frontend | Next.js / React, Tailwind CSS, Zustand / React Query, Axios |
| Текст | OpenAI GPT-4o; Claude для полировки |
| Изображения | ? |
| Парсинг | Beautiful Soup + Playwright |
| Соцсети/Вход | VK API, Yandex API. |
| Инфраструктура | Docker, Docker Compose, AWS / DigitalOcean / Yandex Cloud |
| CI/CD | GitHub Actions |
| Мониторинг | Sentry + Prometheus/Grafana |
| Storage | Object Storage |

5. Архитектура системы

Логическая цепочка: Пользователь → Frontend → FastAPI → PostgreSQL/Redis → Celery Workers → AI/VK API. Результаты возвращаются в Frontend через polling или WebSocket.

5.1. Архитектурная схема

| CLIENT | API | DATA | WORKERS | EXTERNAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Next.js VK/Яндекс OAuth | FastAPI JWT • REST | PostgreSQL Redis • Storage | Celery Parsing • AI | OpenAI / Claude Replicate / VK |

5.2. Основные сущности БД

| Сущность | Ключевые поля | Назначение |
| --- | --- | --- |
| users | id, name, email, avatar_url | Пользователи |
| social_accounts | user_id, provider, token, expires_at | Социальные аккаунты |
| projects | user_id, industry, audience, tone, usp, URLs | ДНК бренда / проекты |
| generated_posts | project_id, topic, goal, format, text, image, status | Контент |
| competitors | project_id, name, vk_url, last_sync | Конкуренты |
| competitor_posts | competitor_id, text, posted_at, topic_idea | Идеи из радара |
| publication_schedule | project_id, post_id, scheduled_at, status | Публикации |

6. AI-модели и пайплайны

| Модель | Роль | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| GPT-4o ? | Основная генерация и анализ бизнеса | Высокий |
| Claude 3.5 Sonnet ? | Финальная полировка лучших текстов | Средний |
| GPT-3.5-Turbo ? | Черновики / массовые варианты | Опционально |
| Stable Diffusion XL ? | Обложки и иллюстрации | Высокий |
| Adobe Firefly ? | Коммерческие баннеры | Перспектива |

6.1. Рекомендуемый pipeline генерации

Вход: проект + ДНК бренда + тема + цель + формат.

Prompt Builder формирует структурированный запрос.

Celery ставит текстовую и визуальную генерацию в очередь.

Модель возвращает несколько вариантов.

AI/правила выполняют базовую проверку длины, структуры и соответствия Tone of Voice.

Лучший вариант можно отправить на дополнительную полировку.

Результат сохраняется в PostgreSQL/Object Storage и показывается пользователю.

7. Дорожная карта разработки

| Этап | Оценка | Результат |
| --- | --- | --- |
| 0. Подготовка | 1 нед. | Домен, VPS, OAuth-приложения, API-ключи |
| 1. Backend + OAuth | 2–3 нед. | FastAPI, БД, Redis, OAuth, JWT |
| 2. Frontend | 3–4 нед. | Next.js, кабинет, проекты |
| 3. Смысловое ядро | 2–3 нед. | Парсинг + AI-анализ + ДНК |
| 4. Генерация | 3–4 нед. | Celery, текст, изображения, редактор |
| 5. Радар | 2–3 нед. | Конкуренты + идеи |
| 6. Публикация | 1–2 нед. | VK API + календарь |
| 7. Тесты/деплой | 2–3 нед. | QA, CI/CD, production, документация |

8. Бюджетирование

| Роль | Кол-во | Ставка/ч | Часов/нед. | 20 недель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Backend | 1 | ? | ? | ? |
| Frontend | 1 | ? | ? | ? |
| AI-инженер | 1 | ? | ? | ? |
| Project Manager | 0,5 | ? | ? | ? |
| Итого |  | ? | ? | ? |

8.1. Ежемесячные расходы

| Статья | Оценка/мес. |
| --- | --- |
| VPS / сервер | ? |
| OpenAI API | ? |
| Replicate | ? |
| PostgreSQL + Redis | ? |
| Object Storage | ? |
| Итого | ? |

9. Критерии приемки MVP

| № | Критерий | Готово |
| --- | --- | --- |
| 1 | Авторизация | □ |
| 2 | Анализ | □ |
| 3 | Генерация | □ |
| 4 | Варианты | □ |
| 5 | Редактор | □ |
| 6 | Радар | □ |
| 7 | Идеи | □ |
| 8 | Планирование | □ |
| 9 | Надежность | □ |
| 10 | Адаптивность | □ |

10. Риски и снижение

| Риск | Вероятность | Влияние | Митигирование |
| --- | --- | --- | --- |
| Низкое качество AI-текста | Высокая | Высокое | Prompt engineering, несколько вариантов, редактор |
| Рост стоимости AI API | Высокая | Среднее | Кэш, лимиты, более дешевые модели для черновиков |
| Ограничения VK API | Средняя | Среднее | Официальный API, мониторинг изменений |
| Генерация дольше SLA | Средняя | Среднее | Очереди, WebSocket/polling, оптимизация |
| Конкуренты быстрее | Высокая | Высокое | Быстрый MVP + уникальный радар + качество |

11. Заключение и развитие

11.1. MVP

Базовая версия должна доказать три вещи: пользователю понятна ценность продукта, AI дает достаточно качественный контент, а автоматизация публикации экономит время, силы и затраты.

11.2. После MVP

Новые форматы: видео, Telegram, Дзен.

Автоматический ежедневный радар конкурентов.

Расширение числа социальных платформ.

Платные тарифы и лимиты генераций.

Аналитика эффективности опубликованного контента.

11.3. Ключевые преимущества

Быстрый вход через VK/Яндекс.

Глубокий анализ бизнеса перед генерацией.

Контент строится вокруг единой «ДНК бренда».

Связка генерации → редактор → календарь → публикация.

«Радар конкурентов» как источник идей.

Приложение A. Definition of Done для MVP

| Область | Готово, если… |
| --- | --- |
| Code | Код покрыт базовыми unit/integration тестами; критические ошибки обрабатываются. |
| Security | HTTPS, секреты вне репозитория, OAuth/JWT, базовая защита OWASP-рисков. |
| AI | Есть лимиты, retry, логирование стоимости/ошибок и fallback при сбое провайдера. |
| UX | Онбординг понятен без инструкции; основные действия доступны ≤ 3 кликов от кабинета. |
| Deploy | Есть Docker Compose, CI/CD и инструкция запуска. |
| Docs | Swagger/API-документация и краткая инструкция пользователя. |